
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2028 годы» за 2025 год

с. Борцово                                                                                    «30» марта 2026 года

     Муниципальная программа «Благоустройство территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2028 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 20.12.2023 №86/93.003.
     Целями Программы являются: 
- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Борцовского сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания муниципального образования;
-  активизация работ по благоустройству территории поселения в границах муниципального образования, реконструкции систем наружного освещения улиц;
- развитие и поддержка инициатив жителей Борцовского сельсовета по благоустройству территорий Борцовского сельсовета.

Задачами Программы являются:
- Обслуживание систем уличного освещения.
- Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения.
-  Озеленение.
- Благоустройство на территориях общественного назначения.
- Содержание мест захоронения.
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Борцовского сельсовета.
- Улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории поселения.
-  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Борцовского сельсовета.
-  Формирование среды, благоприятной для проживания населения.
-  Развитие и поддержка инициатив жителей Борцовского сельсовета по благоустройству   территорий муниципального образования.
Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, инициативные платежи граждан для достижения целевых показателей.

Подпрограмма «Уличное освещение»

	№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	2025 
план
	2025 факт


	1
	Общая протяженность сети уличного освещения

	км
	10,9
	10,9


	2
	Общее количество источников света (свето точек) в сети уличного освещения
	ед.
	40
	40

	3
	Средняя мощность 1 источника света (свето точки),  эксплуатируемого сетью
уличного освещения
	кВт
	0,2
	0,2

	4
	Общая средняя годовая продолжительность работы
сети уличного освещения
	час
	8
	8



Подпрограмма «Озеленение»

	№
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	2025
план
	2025 факт


	1
	Объем уборки обочин или
газонов дорог
	км.
	10,87
	10,87

	2
	Озеленение
	тыс.руб.
	1,0
	1,0

	3
	Цветочное оформление
	шт.
	10,0
	10,0





Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений»

	№
	Наименование
Показателя
	Ед.
изм.
	2025 
план
	2025 факт


	1
	Площадь территории  
Кладбищ
	га.
	1,36
	1,36

	2
	Содержание  территории общего пользования    
Кладбищ 
	тыс. руб.
	2,0
	2,0




















Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения»

	№
	Наименование
Показателя
	Ед.
изм.
	2025 
план
	2025 факт


	1
	мероприятия по благоустройству сельского поселения:
Уборка мусора                 Оборудование мусорных площадок
Озеленение
Выпилка аварийных деревьев
Скос травы, конопли
Оборудование площадок и пандусов для инвалидов и слабовидящих
Содержание памятников и других мемориальных объектов местного значения, являющихся муниципальной собственностью (проведение текущего ремонта).
	Тыс. руб.
	10000,00
	[bookmark: _GoBack]10000,00





Глава Борцовского сельсовета
Тогучинского района
Новосибирской области                _______________             О. А. Липская           
