Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2028 годы» за 2025 год

с. Борцово                                                                                    «30» марта 2026 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2024-2028 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 20.12.2023 №86/93.003.

Целями Программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Борцовского сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания муниципального образования;

-  активизация работ по благоустройству территории поселения в границах муниципального образования, реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей Борцовского сельсовета по благоустройству территорий Борцовского сельсовета.

Задачами Программы являются:

- Обслуживание систем уличного освещения.

- Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения.

-  Озеленение.

- Благоустройство на территориях общественного назначения.

- Содержание мест захоронения.

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Борцовского сельсовета.

- Улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории поселения.

-  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Борцовского сельсовета.

-  Формирование среды, благоприятной для проживания населения.

-  Развитие и поддержка инициатив жителей Борцовского сельсовета по благоустройству   территорий муниципального образования.

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, инициативные платежи граждан для достижения целевых показателей.

Подпрограмма «Уличное освещение»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 план |  | 2025 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 10,9 |  | 10,9 |
| 2 | Общее количество источников света (свето точек) в сети уличного освещения | ед. | 40 |  | 40 |
| 3 | Средняя мощность 1 источника света (свето точки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | кВт | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 | Общая средняя годовая продолжительность работы сети уличного освещения | час | 8 | 8 |  |

Подпрограмма «Озеленение»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 план | 2025 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем уборки обочин или газонов дорог | км. | 10,87 | 10,87 |
| 2 | Озеленение | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Цветочное оформление | шт. | 10,0 | 10,0 |

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений»

| № | Наименование Показателя | Ед. изм. | 2025 план | 2025 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории Кладбищ | га. | 1,36 | 1,36 |
| 2 | Содержание территории общего пользования Кладбищ | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 |

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения»

| № | Наименование Показателя | Ед. изм. | 2025 план | 2025 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мероприятия по благоустройству сельского поселения: Уборка мусора Оборудование мусорных площадок Озеленение Выпилка аварийных деревьев Скос травы, конопли Оборудование площадок и пандусов для инвалидов и слабовидящих Содержание памятников и других мемориальных объектов местного значения, являющихся муниципальной собственностью (проведение текущего ремонта). | Тыс. руб. | 10000,00 | 10000,00 |

Глава Борцовского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                _______________             О. А. Липская