|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ БОРЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |
| **ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| с. Борцово |
|  |
|  15.03.2019 №17 |  |
|  |
| Об организации пропуска паводковых вод на территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и утверждении Плана мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 2019 году |
|  На территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области сложилась неблагоприятная обстановка для пропуска паводковых вод. Глубокое промерзание почвы, большая толщина льда на реках создают предпосылки для образования заторов и скопления талой воды в поймах рек. В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, и уменьшения негативных последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в 2019 году, администрация Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  |
| **ПОСТАНАВЛЯЕТ:** |
|  |
| 1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в 2019 году (приложение №1).
2. Утвердить Состав противопаводковой комиссии (приложение №2).

3. специалисту администрации Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (Рыбиной Г. Н.):3.1. Уточнить порядок действий органов управления, сил и средств РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением, по каждому населенному пункту, объекту. Проверить готовность нештатных аварийных формирований к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Провести комплекс мер по обеспечению устойчивой связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления. Обеспечить оповещение населения и организаций о чрезвычайных ситуациях с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода и т.д.3.2. Утвердить состав и порядка действия мобильных бригад, для оказания помощи жителям при подтоплении (вывод скота, подъем запасов из погребов и подвалов, эвакуация). Утвердить перечень подтапливаемых зданий, сооружений, коммуникаций по каждому населенному пункту подверженному подтоплению весенним паводком. Определить места дополнительных гидропостов в населенных пунктах.3.3. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийновосстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления. Провести проверку готовности техники, предназначенной для работ в условиях паводка.3.5. Создать в необходимых объемах запасы материальных средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, попавших в зону чрезвычайной ситуации.3.6. Провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним. Определить и подготовить пункты размещения отселяемого населения и вывоза материальных ценностей с затопляемых территорий. Заключить предварительные договоры с организациями, обеспечивающими размещение, питание, медицинское обслуживание, снабжение предметами первой необходимости эвакуируемое население, а также обеспечивающими сохранность их имущества и домашних животных.3.7. Организовать проведение обследования гидротехнических сооружений. Принять меры по их безаварийному функционированию в условиях увеличенного водотока. При необходимости произвести очистку, ремонт и дополнительное укрепление гидротехнических сооружений. Уведомить собственников гидротехнических сооружений о необходимости принятия мер по безаварийному пропуску паводковых вод.3.8. Определить места возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения.4. Специалисту администрации Борцовского сельсовета (Тюриной А.В.) обеспечить финансирование объема фактически выполненных работ в соответствии с решениями КЧС и ПБ администрации Борцовского сельсовета.5. Рекомендовать председателю колхоза "Имени Пушкина" Е.Ю. Автаеву спустить воду из прудов "Челябинский" и " Лагерь".6. Рекомендовать директору школы Л.А. Лозовской провести дополнительные инструктажи с учащимися и родителями.7. Рекомендовать Главе поссовета "р.п. Горный" в п. Никольский отогреть на пруду сифон ото льда.8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. |
|  |
| Глава Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |   В.Д. Дорн |

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Борцовского сельсовета

от 15.03.2019 № 17

**план**

**дополнительных мероприятий по подготовке населения и территории района**

**к пропуску паводковых вод на территории Борцовского сельсовета Тогучинского района**

**Новосибирской области в 2019 году**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** | **Кто привлекается** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России (резервные источники электропитания, материалы для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и другие) | до 15 апреля | Главы Борцовского сельсовета | Председатели КЧС и ПБ, Тюрина А. В.- специалист администрации Борцовского сельсовета |  |
| 2 | Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком, в населенных пунктах Борцовского сельсовета | до 1 апреля | Главы Борцовского сельсовета | Председатели КЧС и ПБ Борцовского сельсовета, Борцова Т.В. специалист администрации Борцовского сельсовета, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 3 | Представление сметы – заявки в финансовый орган района на финансирование мероприятий по защите населения и территории от паводка  | до 1 апреля | Главы Борцовского сельсовета |  специалист администрации Борцовского сельсовета (Тюрина А..В.) |  |
| 4 | Сбор сведений о состоянии русел рек на затороопасных участках.  | до 25 марта | Председатель КЧС и ПБ , специалист ГОЧС  | Члены КЧС и ПБ администрации Борцовского сельсовета. |  |
| 5 | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений | до 10 апреля | Глава Борцовского сельсовета, Председатель КЧС и ПБ | Члены КЧС и ПБ администрации Борцовского сельсовета, специалист по ГОЧС. |  |
| 7 | Заслушать на заседании КЧС руководителей, имеющих на балансе ГТС об их состоянии и принимаемых мерах по предупреждению ЧС. | до 1 апреля | Председатель КЧС и ПБ. | Руководители организаций и предприятий (по согласованию) |  |
| 8 | Проверка готовности территорий МО и выполнению противопаводковых мероприятий:-готовность техники и сил РЗЧС;- создание запасов ГСМ, инертных и строительных материалов, запасов продовольствия, - защита населения;- защита сельскохозяйственных животных;- защита водоисточников;- защита ОЭ и жилого фонда. | до 10 апреля | Глава Борцовского сельсоветаПредседатель КЧС и ПБ  | Члены КЧС и ПБ |  |
| 9 | Корректировка Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по вопросам предупреждения и оповещения населения о чрезвычайной ситуации) | до 1 апреля  | Глава Борцовского сельсоветаПредседатель КЧС и ПБ  | Специалист по ГОЧС |  |
| 10 | Проведение тренировок с НАСФ, привлекаемыми для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком | до 1 апреля | Председатель КЧС и ПБ  | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 11 | Утвердить график и порядок работы органов управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС на паводковый период. | до 30 марта | Председатель КЧС и П | Специалист по ГОЧС  |  |
| 13 | Контроль процесса вскрытия рек, режимов работы водохранилищ | апрель-май | Председатель КЧС и ПБ, Специалист по ГОЧС  | Работники администрации Борцовского сельсовета  |  |
| 14 | Информирование населения об угрозах затопления | с 15 марта по 30 апреля | Глава Борцовского сельсоветаПредседатель КЧС и ПБ | Информационные стенды населенных пунктов |  |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением администрации

Борцовского сельсовета

 от 15.03.2019 № 17

**Состав**

**противопаводковой комиссии:**

Дорн Виктор Давыдович – глава Борцовского сельсовета, председатель противопаводковой комиссии и комиссии КЧС и ПБ

Пикунов Сергей Геннадьевич – заместитель главы администрации Борцовского сельсовета.

Рыбина Галина Николаевна – секретарь КЧС и ПБ, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Толмачева Н. М. –специалист администрации Борцовского сельсовета.